**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **R.B.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene** | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena**  **(obrazloženje)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Izvođenje radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK za period od 15.03.2018. do 15.03.2022. godine**  **45233141-9 Radovi na održavanju cesta** | **Otvoreni postupak**  **Obavještenje o dodjeli ugovora broj (LOT1,2,4,6,7,8,9,10,11,12):**  **997-1-3-65-5-12/18** |  | **vrijednost =**  **92.000,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **60 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana** |  |  |  |  |  |
|  | **LOT 1. -Nabavka radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK na dionici Zelenika-Bašigovci-Živinice-Svatovac** |  | **D.O.O. “RIAL ŠPED” Doboj Istok,**  **Magistralni put bb, Doboj Istok**  **ID broj: 4209275930009** | **vrijednost OS =**  **1.956.543,44 KM,**  **Rok izvršenja=**  **4 godine,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  | **1.850.773,09**  **1.798.088,81**  **1.745.404,53**  **1.797.958,09**  **1.719.908,09**  **1.670.391,35**  **1.617.792,86**  **1.606.512,86**  **1.483.277,86**  **1.377.647,86**  **1.299.597,86**  **1.246.793,12**  **1.196.417,60**  **1.185.719,12**  **1.115.299,16**  **1.062.484,31**  **944.606,81** | **12.03.2018.**  **Period trajanja okvirnih sporazuma**  **15.03.2018. do 15.03.2022.** | **105.470,35 52.684,28 52.815,00 78.050,00 49516,74 52.598,49 11.280,00 123.235,00 105.630 78.050,00 52.804,74 50.375,52 10.698,48 70.419,96 52.814,85 117.877,50** |  |
|  | **LOT 2. -Nabavka radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK na dionici Priboj - Sapnai dionici Priboj-Teočak** |  | **D.O.O. “IZGRADNJA” Teočak, Teočak bb, Teočak**  **ID broj: 4209369590007** | **vrijednost OS =**  **1.957.074,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **4 godine,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  | **1.868.094,00**  **1.823.604,00**  **1.779.114,00**  **1.823.545,55**  **1.726.275,55**  **1.664.698,45**  **1.634.526,49**  **1.597.178,99**  **1.478.538,99**  **1.389.558,99**  **1.292.288,99**  **1.247.798,98**  **1.185.157,18**  **1.125.837,19**  **947.877,20** | **12.03.2018.**  **Period trajanja okvirnih sporazuma**  **15.03.2018. do 15.03.2022.** | **88.980,00 44.490,00 44.548,45 97.270,00 61577,10**  **30.171,96 37.347,50 118.640,00 88.980,00 97.270,00 44.490,01 62.641,80 59.319,99177.959,99** |  |
|  | **LOT 3. -Nabavka radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK Šibošnica-Humci-Jasenica-Previle** | **Otvoreni postupak**  **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:**  **997-1-3-65-5-28/18** | **D.O.O. “ARAPOVAC PUTEVI” Čelić, Ratkovići bb, Čelić,**  **ID broj: 4209058080005** | **vrijednost OS =**  **1.557.519,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **4 godine,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  | **1.490.926,28**  **1.457.926,28**  **1.424.926,28**  **1.391.066,28**  **1.348.209,18**  **1.326.009,18**  **1.237.209,18**  **1.170.609,20**  **1.103.749,20**  **1.070.449,20**  **1.026.726,30**  **982.326,30** | **12.04.2018.**  **Period trajanja okvirnih sporazuma**  **15.04.2018. do 15.03.2022.** | **66.591,72 33.000,00 33.000,00 66.860,00 42.857,10 22.200,00 88.800,00 66.599,98 66.860,00 33.300,00 43.722,90 44.400,00** |  |
|  | **LOT 4. -Nabavka radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK na dionici Simin Han-Gornja Tuzla-Površnice i dionici Tuzla-Dokanj-Jarići** |  | **D.O.O. JATA GROUP SREBRENIK, Potpeć bb, Srebrenik**  **ID broj: 4209264220000** | **vrijednost OS =**  **1.207.627,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **4 godine,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  | **1.146.760,09**  **1.116.312,01**  **1.085.863,93**  **1.055.434,57**  **1.005.733,82**  **974.276,32**  **954.214,45**  **873.030,49**  **812.223,83**  **762.523,08**  **732.118,41**  **700.117,16**  **659.545,19** | **12.03.2018.**  **Period trajanja okvirnih sporazuma**  **15.03.2018. do 15.03.2022.** | **60.866,91 30.448,08 30.429,36 49.700,75 31.457,50**  **20.061,87 81.183,96 60.806,66 49.700,75 30.404,67 32.001,25 40.571,97** |  |
|  | **LOT 5. -Nabavka radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK, na dionici Jarići-Šibošnica (RS) i Lukavica (RS)-Čelić i dionici Zovik-Humka-Vražići-Brnjik** | **Otvoreni postupak**  **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:**  **997-1-3-65-5-37/18** | **DOO PAPILON ČELIĆ, adresa: Abdulaha Kovačevića br. 89, Čelić, ID broj: 4209236100007** | **vrijednost OS =**  **958.362,92 KM,**  **Rok izvršenja=**  **4 godine,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  | **850.100,18**  **795.891,74**  **733.026,70**  **692.003,83**  **655.946,65**  **511.566,09**  **439.509,42**  **376.644,38**  **334.676,74**  **262.520,38** | **01.06.2018.**  **Period trajanja okvirnih sporazuma**  **01.06.2018. do 15.03.2022.** | **108.262,74 54.208,44 62.865,04 41.022,87**  **36.057,18 144.380,56 72.056,67 62.865,04 41.967,64 72.156,36** |  |
|  | **LOT 6. -Nabavka radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK na dionici Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice i dionici Klokotnica-Lukavica-Kapetani** |  | **ROADING DOO GRAČANICA, adresa: Sprečanski put bb, Gračanica ID broj: 4209306750004,** | **vrijednost OS =**  **1.654.328,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **4 godine,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  | **1.546.065,26**  **1.485.569,29**  **1.431.360,85**  **1.368.495,81**  **1.327.472,94 1.291.415,76**  **1.147.035,20**  **1.074.978,53**  **1.012.113,49**  **970.145,85**  **897.989,49** | **12.03.2018.**  **Period trajanja okvirnih sporazuma**  **15.03.2018. do 15.03.2022.** | **108.262,74 60.495,97 54.208,44 62.865,04 41.022,87 36.057,10 144.380,56 72.056,67 62.865,04 41.967,64 72.156,36** |  |
|  | **LOT 7. -Nabavka radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK na dionici Bukva-Srebrenik i dionici Srebrenik-Orahovica Donja** |  | **ROADING DOO GRAČANICA, adresa: Sprečanski put bb, Gračanica ID broj: 4209306750004,** | **vrijednost OS =**  **1.589.922,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **4 godine,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  | **1.501.859,61**  **1.457.827,83**  **1.413.796,05**  **1.369.766,61**  **1.293.866,61**  **1.245.896,61**  **1.216.543,65**  **1.099.142,34**  **1.011.092,82**  **935.192,82**  **891.171,57**  **842.382,57**  **783.683,67**  **607.584,63** | **12.03.2018.**  **Period trajanja okvirnih sporazuma**  **15.03.2018. do 15.03.2022.** | **88.062,39**  **44.031,78 44.029,44 75.900,00 47.970,00 29.352,9 117.401,31 88.049,52 75.900,00 44.021,25 48.789,00 58.698,90 176.099,04** |  |
|  | **LOT 8. -Nabavka radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK na dionici Gradačac-Tramošnica (Granica F) i na dionici Kerep-Zelinja** |  | **D.O.O. “BALEGEM” Gradačac, ul. 6. bataljona bb, Gradačac**  **ID broj: 420965880009** | **vrijednost OS =**  **777.356,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **4 godine,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  | **728.808,02**  **704.517,65**  **680.227,28**  **655.953,29**  **618.728,29**  **595.655,89**  **579.473,62**  **514.751,56**  **466.211,77**  **428.986,77**  **404.726,82**  **381.332,67**  **348.976,32**  **251.894,40** | **12.03.2018.**  **Period trajanja okvirnih sporazuma**  **15.03.2018. do 15.03.2022.** | **48.547,98 24.290,37 24.273,99**  **37.225,00 23.072,40 16.182,20 64.722,06 48.539,79 37.225,00 24.259,95 23.394,15 32.356,35 97.081,92** |  |
|  | **LOT 9. -Nabavka radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK na dionici Ribnica-Banovići-Živinice** |  | **D.O.O. “RIAL ŠPED” Doboj Istok,**  **Magistralni put bb, Doboj Istok**  **ID broj: 4209275930009** | **vrijednost OS =**  **1.787.110,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **4 godine,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  | **1.711.397,42**  **1.673.329,39**  **1.635.261,36**  **1.597.191,90**  **1.491.182,90**  **1.423.930,13**  **1.398.545,21**  **1.388.204,21**  **1.286.684,37**  **1.203.460,04**  **1.127.402,25**  **1.021.393,25**  **983.387,07**  **918.662,46**  **908.650,16**  **858.080,22**  **710.009,63** | **12.03.2018.**  **Period trajanja okvirnih sporazuma**  **15.03.2018. do 15.03.2022.** | **75.712,58 38.068,03 38.069,46**  **106.009,00 67.252,77 25.384,92 10.341,00**  **10.1519,84 83.224,33 76.057,79**  **106.009,00 38.006,18 64.724,61 10.012,3 50.569,94**  **148.070,59** |  |
|  | **LOT 10. -Nabavka radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK na dionici Živinice-Dubrave-Međaš, na dionici Dubrave-Tuzla i na dijelu puta od značaja za Tuzlanski kanton od Međunarodnog aerodroma Tuzla do izlaza na R469** |  | **D.O.O. “RIAL ŠPED” Doboj Istok,**  **Magistralni put bb, Doboj Istok**  **ID broj: 4209275930009** | **vrijednost OS =**  **1.841.682,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **4 godine,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  | **1.769.684,56**  **1.733.698,06**  **1.697.711,56**  **1.597.711,56**  **1.491.702,56**  **1.424.449,79**  **1.400.523,99**  **1.304.557,29**  **1.232.557,79**  **1.126.548,79**  **1.090.549,27**  **1.026.372,01**  **1.020.314,03**  **972.318,95** | **12.03.2018.**  **Period trajanja okvirnih sporazuma**  **15.03.2018. do 15.03.2022.** | **71.997,44 35.986,50**  **100.000,00**  **106.009,00 67.252,77**  **23.925,80 95.966,70 71.999,50**  **106.009,00 35.999,52 64.177,26 6.057,98 47.995,00** |  |
|  | **LOT 11. -Nabavka radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK na dionici Banovići-Vijenac-Lukavac** |  | **„HIH“ DOO Živinice, adresa:**  **Oslobođenja 52, Živinice ID broj: 4209451680006** | **vrijednost OS =**  **1.732.500,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **4 godine,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  | **1.639.295,93**  **1.592.520,97**  **1.545.746,01**  **1.500.447,12**  **1.407.740,12**  **1.348.955,81**  **1.317.953,34**  **1.193.905,73**  **1.100.665,39**  **1.007.958,39**  **961.361,27**  **909.511,75**  **905.841,75**  **843.708,29**  **657.450,66** | **12.03.2018.**  **Period trajanja okvirnih sporazuma**  **15.03.2018. do 15.03.2022.** | **93.204,07 46.774,96 45.298,89 92.707,00 58.784,31 31.002,47**  **124.047,61**  **93.240,34 92.707,00 46.597,12 51.849,52 3.670,00 62.133,46**  **186.257,63** |  |
|  | **LOT 12. -Nabavka radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK na dionici Kalesija-Međeđa-Sapna** |  | **D.O.O. JATA GROUP SREBRENIK, Potpeć bb, Srebrenik**  **ID broj: 4209264220000** | **vrijednost OS =**  **1.611.215,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **4 godine,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  | **1.569.567,09**  **1.548.718,47**  **1.527.869,85**  **1.527.869,85**  **1.507.019,63**  **1.459.735,63**  **1.429.811,71**  **1.415.888,55**  **1.360.288,57**  **1.318.588,78**  **1.271.314,78**  **1.240.873,72**  **1.157.474,66** | **12.03.2018.**  **Period trajanja okvirnih sporazuma**  **15.03.2018. do 15.03.2022.** | **41.647,91 20.848,62 20.850,22 47.284,00 29.923,92 13.923,16**  **55.599,98 41.699,79 47.274 0 30.441,06 83.399,06** |  |

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava**

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **R.B.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene** | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena**  **(obrazloženje)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Izvođenje dodatnih radova na zimskom održavanju regionalne ceste R-469 Živinice-Međaš**  **45233141-9 Radovi na održavanju cesta** | **Pregovarački postupak bez objave obavještenja**  **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:**  **997-4-3-68-5-78/19** | **D.O.O. “RIAL ŠPED” Doboj Istok,**  **Magistralni put bb, Doboj Istok**  **ID broj: 4209275930009** | **vrijednost =**  **21.924,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **121 dan,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije** |  |  | **13.12.2019.** | **13.04.2020.**  **21.402,81 KM** |  |

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava**

**DIREKTOR:**

**Zijad Omerčić, dipl. pravnik**