**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **R.B.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene** | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena**  **(obrazloženje)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Izvođenje radova na rekonstrukciji, rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R – 455a “ Svatovac - Živinice – Bašigovci –**  **Lukavica - Zelenika “, dionica: Živinice – Bašigovci (od stacionaže km. 0+000 - raskršće sa M18, do st. km. 1+130-skretanj**  **a za aerodrom) u dužini od cca L=523m, Faza II**  **45230000-8 Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i**  **energetskim vodovima, autocestama, cestama, uzletištima i**  **željezničkim prugama; radovi na niveliranju** | **Otvoreni postupak**  **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:**  **997-1-3-12-5-35/20** | **DOO"HIH"ŽIVINICE adresa: Oslobođenja 52, Živinice**  **ID broj:4209451680006** | **vrijednost =**  **256.117,41 KM,**  **Rok izvršenja=**  **60 dana**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana zaprimanja računa** |  |  | **26.05.2020. godine** | **03.11.2020.** |  |

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava**

**DIREKTOR:**

**Zijad Omerčić, dipl. pravnik**