**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **R.B.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene**  | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena****(obrazloženje)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Izvođenje radova na sanaciji lokalnih cesta u Gradu Gradačac** **45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica** | **Otvoreni postupak****Obavještenje o dodjeli ugovora broj:** **997-1-3-80-5-104/20** | **D.O.O. “BALEGEM” Gradačac, 6. Bataljona bb, ID broj: 4209065880009** | **LOT 1-vrijednost =** **63.095,47 KM,****LOT 2-vrijednost =** **20.412,24 KM****LOT 3-vrijednost =** **20.438,94 KM****LOT 4-vrijednost =** **72.368,34 KM****LOT 5-vrijednost =** **13.576,79 KM****LOT 6-vrijednost =** **12.798,96 KM****LOT 7-vrijednost =** **34.326,50 KM** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=****60 dana od dana zaprimanja računa** |  |  | **10.11.2020. godine**  | **LOT1-31.01.2021****LOT2-31.03.2021.****LOT3-31.12.2020****LOT4-31.01.2021****LOT5 – 28.02.2021****LOT6-28.02.2021****LOT7-01.03.2021** |  |

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava DIREKTOR:**

 **Zijad Omerčić, dipl. pravnik**