**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **R.B.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene** | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena**  **(obrazloženje)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Izvođenje radova na sanaciji lokalnih cesta u općinama Kalesija i Sapna**  **45233120-6 Građevinski radovi na cesti** | **Otvoreni postupak**  **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:**  **997-1-3-81-5-103/20** | **(IZGRADNJA" D.O.O. ZA GRAĐEVINSKO KOMUNALNE POSLOVE TEOČAK**  **ID broj: 4209369590007** | **LOT 1-vrijednost =**  **12.813,5 KM,**  **LOT 2-vrijednost =**  **5.890,00 KM**  **LOT 3-vrijednost =**  **6.817,50 KM**  **LOT 4-vrijednost =**  **20.427,00 KM**  **LOT 5-vrijednost =**  **10.925,00 KM**  **LOT 6-vrijednost =**  **54.803,22 KM**  **LOT 7-14.193,76**  **Rok izvršenja=**  **30 dana**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana zaprimanja računa** |  |  | **11.11.2020. godine** | **LOT1-06.05.2021.**  **LOT2-20.05.2021.**  **LOT3- 06.05.2021.**  **LOT4-20.05.2021.**  **LOT5- 20.05.2021.**  **LOT6-20.05.2021.**  **LOT7- 20.5.2021.** |  |

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava DIREKTOR:**

**Zijad Omerčić, dipl. pravnik**