**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **R.B.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene** | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena**  **(obrazloženje)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Izvođenje radova na rekonstrukcji, rehabilitaciji i sanaciji regionalne cete R-456 b Priboj – Teočak sa izgradnjom trotoara st.km.3+000 do 4+600**  **45233120-6 Građevinski radovi na cesti** | **Otvoreni postupak**  **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:**  **997-1-3-56-5-56/20** | **DOO IZGRADNJA TEOČAK ,Teočak b.b. ID broj: 4209369590007** | **vrijednost =**  **1.367.319,77 KM,**  **Rok izvršenja=**  **120 dana**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana zaprimanja računa** |  |  | **03.08.2020 godine** | **9.12.2021 godine** |  |

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava**

**DIREKTOR:**

**Zijad Omerčić, dipl. pravnik**