**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **R.B.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene** | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena**  **(obrazloženje)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta u Gradu Gračanica i općini Lukavac**  **45233120-6 Građevinski radovi na cesti** | **Otvoreni postupak**  **Obavještenje o dodjeli ugovora broj :**  **997-1-3-71-5-24/22** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **LOT 1.-Sanacija (rehabilitacija) lokalne putne mreže u naselju Kruševica, L=350,00m, opština Lukavac** |  | **D.O.O. “Roading” Gračanica,**  **Sprečanski put bb, Gračanica**  **ID broj: 4209306750004** | **vrijednost ugovora =**  **42.605,40 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **11.02.2022.** |  |  |
|  | **LOT 2.- Izvođenje radova na sanaciji puta u naselju Iljazovići, MZ Škahovica, P=270,00 m2.,Grad Gračanica** |  | **D.O.O. “Roading” Gračanica,**  **Sprečanski put bb, Gračanica**  **ID broj: 4209306750004** | **vrijednost ugovora =**  **26.922,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **11.02.2022.** |  |  |
|  | **LOT 3.- Izvođenje radova na sanaciji puta Šakići-Brežđe, MZ Malešići, L=540,00m,Grad Gračanica** |  | **D.O.O. “Roading” Gračanica,**  **Sprečanski put bb, Gračanica**  **ID broj: 4209306750004** | **vrijednost ugovora =**  **51.608,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **11.02.2022.** |  |  |
|  | **LOT 4. - Izvođenje radova na sanaciji dionice puta Donja Lohinja –Kakmuž, MZ Donja Lohinja, L=147,00m-Grad Gračanica** |  | **D.O.O. “Roading” Gračanica,**  **Sprečanski put bb, Gračanica**  **ID broj: 4209306750004** | **vrijednost ugovora =**  **18.797,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **11.02.2022.** |  |  |

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava**

**DIREKTOR:**

**Zijad Omerčić, dipl. pravnik**