**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **R.B.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene**  | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena****(obrazloženje)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta u općini Banovići i općini Doboj Istok** **45233222-1 Radovi na kolovoznom zastoru i asfaltiranju** | **Otvoreni postupak** **Obavještenje o dodjeli ugovora broj :** **997-1-3-72-5-23/22** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **LOT 1.- Sanacija (rehabilitacija) puta, dionica Gnječkovac, MZ Tulovići, L=230,00 m,Općina Banovići** |  | **D.O.O. “RIAL ŠPED” Doboj Istok,** **Magistralni put bb, Doboj Istok** **ID broj: 4209275930009** | **vrijednost ugovora =** **38.217,44 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana,****Rok plaćanja=****60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru**  |  |  | **11.02.2022.** | **17.03.2022**  |  |
|  | **LOT 2.- Sanacija lokalnog puta u Brijesnici Velikoj, P= 739,00m2** |  | **D.O.O. “RIAL ŠPED” Doboj Istok,** **Magistralni put bb, Doboj Istok** **ID broj: 4209275930009** | **vrijednost ugovora =** **25.903,73 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana,****Rok plaćanja=****60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru**  |  |  | **11.02.2022.** | **06.05.2022**  |  |
|  | **LOT 3. - Sanacija lokalnog puta u MZ Klokotnica, naselje Mrkani, P=340,00m2** |  | **D.O.O. “RIAL ŠPED” Doboj Istok,** **Magistralni put bb, Doboj Istok** **ID broj: 4209275930009** | **vrijednost ugovora =** **12.767,45 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana,****Rok plaćanja=****60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru**  |  |  | **11.02.2022.** | **06.05.2022**  |  |

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava**

 **DIREKTOR:**

 **Zijad Omerčić, dipl. pravnik**