**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **R.B.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene**  | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena****(obrazloženje)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta u općini Čelić** **45233142-6 Radovi na popravku cesta** | **Otvoreni postupak** **Obavještenje o dodjeli ugovora broj :** **997-1-3-76-5-20/22** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **LOT 1.- Sanacija- asfaltiranje puta u ul. Izeta Ahmetovića, MZ Ratovići, L=200,00 m** |  | **D.O.O. “Arapovac putevi” Čelić,** **Izeta Ahmetovića 62, Čelić** **ID broj: 4209058080005** | **vrijednost ugovora =** **13.700,00 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana,****Rok plaćanja=****60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru**  |  |  | **11.02.2022.** | **26.04.2022**  |  |
|  | **LOT 2.- Sanacija lokalnog puta ul. Omerhodžić Merseda, MZ Sitari L=230,00 m** |  | **D.O.O. “Arapovac putevi” Čelić,** **Izeta Ahmetovića 62, Čelić** **ID broj: 4209058080005** | **vrijednost ugovora =** **13.400,00 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana,****Rok plaćanja=****60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru**  |  |  | **11.02.2022.** | **26.04.2022**  |  |
|  | **LOT 3.- Sanacija- asfaltiranje dijela ostećenog puta MZ Drijenča, P=177,30 m2** |  | **D.O.O. “Arapovac putevi” Čelić,** **Izeta Ahmetovića 62, Čelić** **ID broj: 4209058080005** | **vrijednost ugovora =** **4.790,00 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana,****Rok plaćanja=****60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **11.02.2022.** | **26.04.2022** |  |

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava**

 **DIREKTOR:**

 **Zijad Omerčić, dipl. pravnik**