**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **R.B.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene**  | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena****(obrazloženje)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta u Gradu Gračanica i općini Lukavac** **45233120-6 Građevinski radovi na cesti** | **Otvoreni postupak** **Obavještenje o dodjeli ugovora broj :** **997-1-3-71-5-24/22** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **LOT 1.-Sanacija (rehabilitacija) lokalne putne mreže u naselju Kruševica, L=350,00m, opština Lukavac** |  | **D.O.O. “Roading” Gračanica,** **Sprečanski put bb, Gračanica** **ID broj: 4209306750004** | **vrijednost ugovora =** **42.605,40 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana,****Rok plaćanja=****60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru**  |  |  | **11.02.2022.** | **31.03.2022.**  |  |
|  | **LOT 2.- Izvođenje radova na sanaciji puta u naselju Iljazovići, MZ Škahovica, P=270,00 m2.,Grad Gračanica** |  | **D.O.O. “Roading” Gračanica,** **Sprečanski put bb, Gračanica** **ID broj: 4209306750004** | **vrijednost ugovora =** **26.922,00 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana,****Rok plaćanja=****60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru**  |  |  | **11.02.2022.** | **13.04.2022**  |  |
|  | **LOT 3.- Izvođenje radova na sanaciji puta Šakići-Brežđe, MZ Malešići, L=540,00m,Grad Gračanica** |  | **D.O.O. “Roading” Gračanica,** **Sprečanski put bb, Gračanica** **ID broj: 4209306750004** | **vrijednost ugovora =** **51.608,00 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana,****Rok plaćanja=****60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru**  |  |  | **11.02.2022.** | **28.03.2022**  |  |
|  | **LOT 4. - Izvođenje radova na sanaciji dionice puta Donja Lohinja –Kakmuž, MZ Donja Lohinja, L=147,00m-Grad Gračanica** |  | **D.O.O. “Roading” Gračanica,** **Sprečanski put bb, Gračanica** **ID broj: 4209306750004** | **vrijednost ugovora =** **18.797,00 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana,****Rok plaćanja=****60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru**  |  |  | **11.02.2022.** |  **19.04.2022** |  |

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava**

 **DIREKTOR:**

 **Zijad Omerčić, dipl. pravnik**