**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **R.B.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene** | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena**  **(obrazloženje)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta u Gradu Gradačac**  **45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica** | **Otvoreni postupak**  **Obavještenje o dodjeli ugovora broj :**  **997-1-3-70-5-25/22** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **LOT 1.- Rehabilitacija i sanacija dijela gradske ul. Hasana Durmiševića, dionica: od izlaza iz ul.7. Bataljona do izlaza iz ul.Šehida, L=242,50 m** |  | **D.O.O. “Balegem” Gradačac,**  **6. bataljona bb, Gradačac**  **ID broj: 4209065880009** | **vrijednost ugovora =**  **34.600,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **11.02.2022.** | **27.04.2022** |  |
|  | **LOT 2.- Rehabilitacija i sanacija dijela lokalne ceste za Bagdale dionica od izlaza iz ul.Šehida do izlaza iz ul. Čelikovača, L=577,00 m** |  | **D.O.O. “Balegem” Gradačac,**  **6. bataljona bb, Gradačac**  **ID broj: 4209065880009** | **vrijednost ugovora =**  **74.800,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **11.02.2022.** | **27.04.2022** |  |
|  | **LOT 3.- Rehabilitacija lokalne putne mreže, naselje Hanići , L=130,00 m** |  | **D.O.O. “Balegem” Gradačac,**  **6. bataljona bb, Gradačac**  **ID broj: 4209065880009** | **vrijednost ugovora =**  **12.600,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **11.02.2022.** | **27.04.2022** |  |

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava**

**DIREKTOR:**

**Zijad Omerčić, dipl. pravnik**