**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **R.B.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene** | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena**  **(obrazloženje)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta u općini Sapna i općini Teočak**  **45233121-3 Građevinski radovi na glavnoj cesti** | **Otvoreni postupak**  **Obavještenje o dodjeli ugovora broj :**  **997-1-3-75-5-19/22** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **LOT 1.- Rehabilitacija i sanacija lokalnog puta Žuje- Šarci, u dužini L=1.611,00 m, Općina Sapna** |  | **D.O.O. “IZGRADNJA” Teočak, Teočak bb, Teočak**  **ID broj: 4209369590007** | **vrijednost ugovora =**  **205.500,41 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **11.02.2022.** | **04.05.2022** |  |
|  | **LOT 2.- Rehabilitacija centralnog dijela u stambenoj poslovnoj zoni “Centar”Općina Sapna P=1.560,00 m2** |  | **D.O.O. “IZGRADNJA” Teočak, Teočak bb, Teočak**  **ID broj: 4209369590007** | **vrijednost ugovora =**  **57.438,65 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **11.02.2022.** | **29.04.2022** |  |
|  | **LOT 3.- Sanacija lokalnog puta Numera – Jezero, MZ S. Teočak L=310,00** |  | **D.O.O. “IZGRADNJA” Teočak, Teočak bb, Teočak**  **ID broj: 4209369590007** | **vrijednost ugovora =**  **51.252,10 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **11.02.2022.** | **06.05.2022** |  |

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava**

**DIREKTOR:**

**Zijad Omerčić, dipl. pravnik**