**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **R.B.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene** | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena**  **(obrazloženje)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta u Gradu Tuzla**  **45233220-7 Radovi na površinskom sloju cesta** | **Otvoreni postupak**  **Obavještenje o dodjeli ugovora broj :**  **997-1-3-73-5-22/22** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **LOT 1.- Rehabilitacija i sanacija raskrsnice na Sjevernoj gradskoj saobraćajnici – Slatina P= 2.180,00 m2** |  | **D.O.O. “CESTOTEHNIK” Tuzla, Albina Herljevića 5, Tuzla**  **ID broj: 4209108870002** | **vrijednost ugovora =**  **69.300,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **15.02.2022.** |  |  |
|  | **LOT 2.- Rahabilitacija i sanacija dijela puta od kapije Rudnika soli Tuzla prema naselju Mandići L=383,00 m** |  | **D.O.O. “CESTOTEHNIK” Tuzla, Albina Herljevića 5, Tuzla**  **ID broj: 4209108870002** | **vrijednost ugovora =**  **101.515,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **15.02.2022.** | **31.05.2022.** |  |
|  | **LOT 3.- Sanacija lokalne putne mreže, MZ Pasci, L=1.600,00 m** |  | **D.O.O. “RIAL ŠPED” Doboj Istok,**  **Magistralni put bb, Doboj Istok**  **ID broj: 4209275930009** | **vrijednost ugovora =**  **290.157,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **11.02.2022.** |  |  |
|  | **LOT 4. - Sanacija lokalne putne mreže, MZ Mejdan, Ulica Donje Brdo L=380,00 m** |  | **ROADING DOO GRAČANICA, adresa: Sprečanski put bb, Gračanica ID broj: 4209306750004,** | **vrijednost ugovora =**  **76.720,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **11.02.2022.** | **31.05.2022** |  |
|  | **LOT 5. - Sanacija ceste u ulici 16. Muslimanske Brigade MZ Kula, L=410,00 m** |  | **ROADING DOO GRAČANICA, adresa: Sprečanski put bb, Gračanica ID broj: 4209306750004,** | **vrijednost ugovora =**  **76.533,39 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **11.02.2022.** | **31.05.2022** |  |
|  | **LOT 6. - Sanacija ceste u ul. Talijani, L=50,00 m** |  | **D.O.O. “CESTOTEHNIK” Tuzla, Albina Herljevića 5, Tuzla**  **ID broj: 4209108870002** | **vrijednost ugovora =**  **8.411,00 KM,**  **Rok izvršenja=**  **30 dana,**  **Rok plaćanja=**  **60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru** |  |  | **15.02.2022.** | **15.04.2022** |  |

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava**

**DIREKTOR:**

**Zijad Omerčić, dipl. pravnik**