**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **R.B.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene**  | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena****(obrazloženje)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Izvođenje radova na izgradnji cestovnog pločastog propusta na regionalnoj cesti R-455a “Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica – Zelenika“, u naselju Dublje, st. km 4+625 (opština Lukavac)****45233120-6 Građevinski radovi na cesti** | **Otvoreni postupak** **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:****997-1-3-72-5-128/22** | **DOO Rial šped Doboj Istok, Ul. Magistralni put bb, ID broj: 4209275930009** | **vrijednost =** **45.275,56 KM,** **Rok izvršenja=** **45 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa** |  |  | **21.09.2022 godine**  |  |  |
| **2.** | **Izvođenje radova na sanaciji i rehabilitaciji regionalnih cesta R-458 i R-459 u Čeliću od posljedica elementarne nepogode****45233140-2 Cestovni radovi** | **Otvoreni postupak** **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:****997-1-3-74-5-129/22** | **DOO Papilon Čelić, Abdulaha Kovačevića 89, Čelić, ID broj: 4209236100007** | **vrijednost =** **152.991,40 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa** |  |  | **21.09.2022 godine**  |  |  |
| **3.** | **Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R-458 u Čeliću (raskrsnica kod semafora) od posljedica elementarne nepogode** | **Otvoreni postupak** **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:****997-1-3-73-5-130/22** | **DOO Arapovac putevi Čelić, Izeta Ahmetovića 62, Čelić, ID broj: 4209058080005** | **vrijednost =** **128.997,20 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa** |  |  | **21.09.2022 godine**  |  |  |
| **4.** | **Izvođenje radova na rekonstrukciji, rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R – 456b Priboj-Teočak sa izgradnjom trotoara od st.km 5+450 do st.km 6+030****45454000-4 Radovi na rekonstrukciji** | **Otvoreni postupak** **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:****997-1-3-66-5-123/22** | **DOO Izgradnja Teočak, Teočak bb, ID broj: 4209369590007** | **vrijednost =** **589.741,78 KM,** **Rok izvršenja=** **120 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa** |  |  | **01.09.2022 godine**  |  |  |
| **5.** | **Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji regionalnih cesta R – 455a i R-471****JRJN: 45230000-8 Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima, autocestama, cestama, uzletištima i željezničkim prugama; radovi na niveliranju**LOT 1- Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji dijela regionalne ceste R-471 "Lukavac-Vijenac-Banovići", od st. 24+625 do st. 25+450 u dužini cca 825mLOT 2- Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji dijela regionalne ceste R-455a Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica – Zelenika“, od naselja Suha st. km 14+210 prema Živinicama st. km 14+710, u dužini cca 500 m | **Otvoreni postupak** **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:****997-1-3-65-5-124/22** | **LOT 1- DOO Rial šped Doboj Istok, Ul. Magistralni put bb, ID broj: 4209275930009****LOT 2- DOO HiH Živinice, Ul. Oslobođenja 52, ID broj: 4209451680006** | **LOT 1- vrijednost =** **299.137,62 KM,** **Rok izvršenja=** **60 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa****LOT 2- vrijednost =** **179.670,65 KM,** **Rok izvršenja=** **60 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa** |  |  | **LOT 1 – 05.09.2022 godine** **LOT 2 – 01.09.2022 godine**  |  |  |
| **6.** | **Izvođenje radova na sanaciji i rehabilitaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području općine Sapna** **JRJN: 45233121-3 Građevinski radovi na glavnoj cesti**LOT 1.- Projekat sanacije i rehabilitacije saobraćajnice označene kao k.č. n/p 3812/1 KO Sapna dionica naselje Svrake L=370 m LOT 2.- Projekat sanacije i rehabilitacije saobraćajnice ulica Muje Smajlovića i ulica prema Mektebu u Kobilićima dionica 1LOT 3.- Projekat sanacije i rehabilitacije saobraćajnice ulica Muje Smajlovića i ulica prema Mektebu u Kobilićima dionica 2LOT 4. - Projekat sanacija puta Vitinica / Han – Vitinica / Škola / raskršće Selimovići – Mahmutovići / Krstac, raskršće Krstac – Kovačevići od P 111 do P129 + 45m LOT 5. – Projekat sanacije i rehabilitacije saobraćajnice označene kao k.č. n/p 3814 KO Sapna dionica od spoja sa regionalnom cestom prema naselju Haluge L=280,00 m  | **Otvoreni postupak** **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:****997-1-3-68-5-126/22** | **LOT 1- DOO Izgradnja Teočak, Teočak bb, ID broj: 4209369590007****LOT 2- DOO Izgradnja Teočak, Teočak bb, ID broj: 4209369590007****LOT 3- DOO Izgradnja Teočak, Teočak bb, ID broj: 4209369590007****LOT 4- DOO Izgradnja Teočak, Teočak bb, ID broj: 4209369590007****LOT 5- DOO Izgradnja Teočak, Teočak bb, ID broj: 4209369590007** | **LOT 1- vrijednost =** **89.578,92 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa****LOT 2- vrijednost =** **32.683,35 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa****LOT 3- vrijednost =** **34.288,15 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa****LOT 4- vrijednost =** **75.034,97 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa****LOT 5- vrijednost =** **68.463,30 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa** |  |  | **LOT 1 – 21.09.2022 godine** **LOT 2 – 21.09.2022 godine** **LOT 3 – 21.09.2022 godine**  **LOT 4 – 13.09.2022 godine****LOT 5 – 21.09.2022 godine**  |  |  |
| **7.** | **Izvođenje radova na sanaciji i rehabilitaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području općini Čelić****JRJN: 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica**LOT 1.- Sanacija puta u naselju Sitari, Općina Čelić, L=300 m  LOT 2.- Sanacija puta u naselju Brnjik, Općina Čelić, L=176 mLOT 3.- Sanacija i rehabilitacija lokalne cestovne mreže Džihani – Gornjuše, naselje Džihani, općina Čelić L=1190 m | **Otvoreni postupak** **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:****997-1-3-67-5-127/22** | **LOT 1- DOO Arapovac putevi Čelić, Izeta Ahmetovića 62, Čelić, ID broj: 4209058080005****LOT 2- DOO Arapovac putevi Čelić, Izeta Ahmetovića 62, Čelić, ID broj: 4209058080005****LOT 3- DOO Arapovac putevi Čelić, Izeta Ahmetovića 62, Čelić, ID broj: 4209058080005** | **LOT 1- vrijednost =** **34.243,29 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa****LOT 2- vrijednost =** **32.980,00 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa****LOT 3- vrijednost =** **227.310,34 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa** |  |  | **LOT 1 – 21.09.2022 godine** **LOT 2 – 21.09.2022 godine** **LOT 3 – 21.09.2022 godine**  |  |  |
| **8.** | **Izvođenje radova na sanaciji i rehabilitaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području Grada Gradačac** **45233120-6 - Građevinski radovi na cesti**LOT 1. - Rehabilitacija – sanacija dijela lokalnog puta MZ Zelinja Srednja, dionica M 1.8. – Habibovići – Klisurići 1. L=110 mLOT 2. – Rehabilitacija – sanacija dijela ulice Ahmeta Beširovića u MZ Svirac – prvi donji dio ulice, L= 230 mLOT 3. – Rehabilitacija i sanacija dijela lokalnog puta MZ Zelinja Donja, MZ Jesenica, dionica Namet – Orašje – Ljiljan L=250 mLOT 4. – Sanacija i rehabilitacija lokalne cestovne mreže dioncia M14.1 – Alibašići – Mujkanovići, Naselje Mionica centar L=630 m | **Otvoreni postupak** **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:****997-1-3-69-5-125/22** | **LOT 1- DOO Balegem Gradačac, 6. Bataljona bb, Gradačac, ID broj: 4209065880009****LOT 2- DOO Balegem Gradačac, 6. Bataljona bb, Gradačac, ID broj: 4209065880009****LOT 3- DOO Balegem Gradačac, 6. Bataljona bb, Gradačac, ID broj: 4209065880009****LOT 4- DOO Balegem Gradačac, 6. Bataljona bb, Gradačac, ID broj: 4209065880009** | **LOT 1- vrijednost =** **17. 690,00 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa****LOT 2- vrijednost =** **70.647,70 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa****LOT 3- vrijednost =** **92.029,00 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa****LOT 4- vrijednost =** **263.991,06 KM,** **Rok izvršenja=** **30 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa** |  |  | **LOT 1 – 12.09.2022 godine** **LOT 2 – 12.09.2022 godine** **LOT 3 – 12.09.2022 godine**  **LOT 4 – 12.09.2022 godine**  |  |  |
| **9.** | **Izvođenje radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-461a „Srebrenik-Orahovica Donja“, dionica: U Orahovici Gornjoj od st.km 12+400 do st.km 12+550 (dionica iz faze II)****45233120-6 - Građevinski radovi na cesti** | **Otvoreni postupak** **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:****997-1-3-70-5-132/22** | **ROADING DOO GRAČANICA, adresa: Sprečanski put bb, Gračanica ID broj: 4209306750004** | **vrijednost =** **843.837,75 KM,** **Rok izvršenja=** **90 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa** |  |  | **04.10.2022 godine**  |  |  |
| **10.** | **Izvođenje radova na rekonstrukciji, rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R – 460 “Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice“, dionica: od farme u Doborovcima od st.km 16+000 do st.km 16+540 L=540m (Grad Gračanica)****45233320-8 - Građevinski radovi na temelju za ceste**  | **Otvoreni postupak** **Obavještenje o dodjeli ugovora broj:****997-1-3-71-5-133/22** | **ROADING DOO GRAČANICA, adresa: Sprečanski put bb, Gračanica ID broj: 4209306750004** | **vrijednost =** **219.437,70 KM,** **Rok izvršenja=** **60 dana****Rok plaćanja=** **60 dana od dana zaprimanja računa** |  |  | **04.10.2022 godine**  |  |  |

**\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava**

 **DIREKTOR:**

 **Zijad Omerčić, dipl. pravnik**